# 附件1：

# 唐山三友集团兴达化纤有限公司

# 设备管理规定

第一章  总  则

第一条  为加强公司设备基础管理工作，明确设备管理单位和其它管理单位、使用单位，根据上级相关规定，结合公司实际，特修订本规定。

第二条  适用范围：本规定适用于兴、远达公司设备管理工作。包括：机器设备、电子设备、运输设备、管道等（以下简称设备）管理工作。

第三条  设备管理方式与目的：坚持预防为主，依靠科技进步，保障平稳生产。原则：坚持设计、制造与使用相结合，维护与检修相结合，维修、改造与更新相结合，专业管理与全员管理相结合，计划检修与状态检修相结合，技术管理与经济管理相结合。

第四条  设备管理的主要任务：正确贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策、法规，落实集团设备管理考核实施细则。通过系统大修、技术创新和资金投入等措施，对设备工作进行综合管理，不断改善和提高装备技术水平，减少跑冒滴漏，保持设备完好，在确保安全、环保、节能、减排的条件下，充分发挥设备效能，以取得最大经济效益。

第五条  设备管理人员责任：必须重视设备管理，推进检修工作的专业化协作，开展设备管理和维修技术的科学研究与改进措施，推行先进的设备管理方法和维修技术。

第二章  设备管理工作职责

第六条  主管领导的职责。

（一）对全公司设备工作负全面责任。

（二）协调好生产与设备维修的经济与技术的关系，搞好设备的计划检修，保障设备在一个检修周期内的正常、平稳运行，严禁超负荷生产。

（三）主管领导负责以下设备工作：

1.根据国家、行业和集团有关设备的方针、政策、条例和目标，负责审定公司的设备规章制度、管理办法。

2.根据集团、公司长远或年度经营方针、目标，提出对设备部的要求和考核指标。

3.审批生产、设备系统大修、单机大修计划，审批设备方面的技改、技措计划，以及审批设备的维护保养、检修、安全检修规程和主要设备完好标准，并检查执行情况。

4.审查上报的设备工作报表、闲置设备的外调及主要设备的报废。

5.负责设备系统的机构设置及人员配备，以及主要机具、设备分配。负责推广新技术。

6.组织开展全公司的设备检查、评比、总结和奖惩。

7.负责设备安全运行，组织重大设备事故的处理，督导设备隐患的整改。

8.组织或参加重点基建和技改工程的方案审查及竣工验收。

第七条  设备部的职责。

（一）贯彻执行上级单位有关设备的规章制度，结合具体情况组织编制本公司的设备维护保养、检修、安全技术规程、定额指标及管理制度等，并向主管领导和相关单位报送设备报表。

（二）在主管领导和上级设备管理单位的指导下，负责本公司设备的基础管理、专业技术管理、技术改造、查定、使用、更新、迁移、报废等工作，抓好设备的用、管、修、供工作。

（三）组织建立健全设备的技术资料，建立主要设备技术档案，学习推广设备管理方面的先进经验，做好设备状况、技术分析和设备管理工作总结。

（四）组织编制、平衡、落实设备年度、月份检修，以及系统大修和单机大修计划，并组织系统大修计划的实施。负责统一平衡、安排、控制、使用大修费用。

（五）组织设备防腐、密封、润滑工作。推广新工艺、新技术、新材料的应用，开展设备标准化、系列化和通用化工作，以及审批设备改造的合理化建议等。

（六）组织公司主要设备的大修质量检查和验收工作，并参加基建、技改、技措、安全技改等项目的设计会审及竣工验收工作。

（七）组织编制、审定备品配件消耗定额和储备定额，抓好备品配件的测绘、资料管理、制造、订货、修旧利废及机械加工管理等工作。做好备品配件的统一管理，抓好用、管、修、供。

（八）组织进口设备先进技术的消化、吸收、改进，推进设备、备品配件的国产化。

（九）组织对锅炉、压力容器、起重运输设备、高压电器、仪器仪表、绝缘等进行定期检查、检验。

（十）组织重大设备事故的调查、分析和上报工作，并组织抢修。

（十一）根据批准的设备改造更新项目，组织技术经济论证，负责设备的选型、购置工作。

（十二）负责收集和传递设备的设计、制造、安装、使用和维修信息，及时做好反馈。

（十三）组织对设备方面技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。

第八条  车间、带兵部室的职责。

（一）贯彻执行公司设备的各项规章制度，编制本单位的设备维护、检修、检验技术规程、定额指标及管理规定等，并向设备部报送设备报表。

（二）负责本单位设备的管理、使用，配合开展固定资产查定、技术改造、更新、迁移、报废工作，做好设备的用、管、修工作。

（三）建立健全设备的技术资料，建立设备技术档案，学习设备管理方面的先进经验，做好本单位设备状况、技术分析和设备管理工作总结。

（四）编制、落实设备年度、月份、系统大修和单机大修计划，并负责计划的实施。

（五）负责本单位设备防腐、密封、润滑工作。推广新工艺、新技术、新材料的应用，提出设备改造的合理化建议。

（六）负责本单位主要设备大修的报验，配合质量检查和验收工作，并参加基建、技改、技措、安全技改等项目的设计会审及竣工验收工作。

（七）编制本单位专用备品配件消耗定额和储备定额，切实抓好本单位备品配件的测绘、资料管理、修旧利废等工作。做好备品配件的管理，抓好用、管、修。

（八）参加本单位锅炉、压力容器、起重运输设备、高压电器、仪器仪表、绝缘等的定期检查、检验。

（九）配合本单位重大设备事故的调查、分析，并组织抢修。

（十）根据批准的设备改造更新项目，负责设备的安装、改造工作。

（十一）负责收集和传递设备的设计、制造、安装、使用和维修信息反馈工作。

（十二）组织对本单位设备方面技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。

（十三）设备运行执行巡检包机制，由操作工、维修工、电工、仪表工共同参加，由车间制定包机内容，做好交接、巡检记录，及时处理发现的问题。

（十四）负责车间二级库管理，按规定出入库，完成月末的分机台或分系统的统计核算工作。

（十五）做好本单位检修工时管理工作。

第三章  设备的前期管理

第九条  设备部和使用单位必须负责或参与设备更新、技术改造、自制设备、新建项目和零星购置设备的前期管理工作，包括调研、规划、购置（设计、制造）、安装、调试，特别是对关键设备进行经济技术可行性分析，把好选型和安装验收质量关，为搞好设备的后期管理打基础。

第十条  设备部和使用单位要参与基建、改（扩）建工程公用设施（风、水、汽、电等）的设计审查和施工验收。

第十一条  对进口设备，设备部和使用单位必须共同参与选型的考察。在与外商谈判中由设备部和使用单位负责提出可靠性、耐用性和经济性方面的要求，以及备品配件、润滑、培训、安装、调试和维修等方面的要求。

第十二条  设备部要广泛收集设备科技发展前沿信息、市场信息和同类厂家相关设备使用的信息，为做好设备选型提供依据。

第十三条  新设备（特别是进口设备）索赔期内在设计、质量、产能、能耗、运行等方面，有关存在问题、故障情况、备件供应及改善措施（如有必要）等方面的信息及时向制造单位或供应商反馈，要求及时来人或来电解决。

第四章  设备的基础管理

第十四条  公司技改或新建工程竣工时，工程部必须会同设备部及设计、使用、采购单位共同进行验收，符合质量标准并试运行合格后，方可投入生产。重要项目公司领导必须参加。

第十五条  新安装设备的技术资料（包括专用设备的装配图、说明书、主要易损件图纸、合格证、安装试车记录等）、随机备品配件及专用工具等，应由工程部在验收时分别移交至公司档案室、设备部和使用单位。

第十六条  设备部应结合公司具体情况，制定设备技术基础、计量、计划管理、事故、维护保养、检修、润滑、密封、检查评级（通用完好设备标准）、备品配件、特种设备、封存报废等管理制度，制订工作流程、设备与备件合同签订工作程序。

第十七条  根据设备用、管、修、改、造的需要，生产技术部、安全管理部、设备部组织，各使用单位具体负责制订主要设备的操作规程、安全技术规程、维护保养规程、检修规程和分类设备完好标准。

第十八条  应建立全部设备台帐、设备完好台帐、设备大修台帐（计划）、维修费用统计台帐、设备事故台帐（统计）、防腐保温台帐（计划，技术中心负责）和上级有关部门规定的其它设备管理统计数据台帐。

第十九条  及时填报上级主管单位要求的机动月报表和其它统计表。

第二十条  设备部建立公司的主要设备和密封档案，各车间要建立全部设备和密封档案。

第二十一条  各单位必须制定设备检修的工时、资金、消耗定额及实际消耗的统计分析。设备部组织制订备品配件储备定额。

第二十二条  各单位在抓好设备完好率、静密封点泄漏率的同时，并对设备或装置大修完成率、维修费用、设备事故等进行统计分析和经济技术评价工作，并按规定的统计表上报。

第二十三条  设备管理要坚持安全和效益相结合的原则，设备制造、使用、维护、检修、改造、更新和报废的全过程都要遵守公司相关规定及有关安全检修制度、规程。作业过程应遵守各通用工种安全操作规程。

第二十四条  生产中发生设备事故，按设备事故管理制度办理，坚持“四不放过”原则办理。对隐瞒事故或逾期不报的单位要追究责任。

第五章  设备的使用和维护

第二十五条  设备必须具备操作使用规程、维护规程和安全操作规程，各生产岗位必须建立操作工、维修工、电工、仪表工共同参加的巡检包机制，认真做好交接、值班记录。对设备隐患，填入隐患管理档案。

第二十六条  对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”、“三会”，即懂用途、懂性能、懂结构、懂原理，会使用、会维护保养、会排除故障；并定期进行技术考核，作为技术晋升的依据。新工人须经考试合格后，方能上岗操作。

第二十七条  建立设备润滑管理制度，坚持“五定”、“三级过滤”，在保证设备润滑良好的条件下，力求节约油料消耗。

第二十八条  设备应保持整洁与完好。健全密封管理体系，建立密封档案和台帐，消除跑冒滴漏，达到无泄漏标准。建立检查评级制度，不断提高设备完好率。

第二十九条  备用设备应处于良好状态。停用闲置设备应有专人负责定期检查维护，要注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还要定期进行注油盘车。

第三十条  按照国家有关部门的规定，加强对锅炉、压力容器、起重运输、仪器仪表、电气等设备的维护、检测和现场试验，及时消除缺陷和隐患，保持完好状态，确保安全生产。

第六章  设备的检修

第三十一条  设备检修执行以运行周期为依据的计划检修（按类别分为大修、中修、小修，按检修方式分为系统大修、月份检修）为主，以设备实际状态检修（清理检修、临时停车检修）为辅的检修制度。

第三十二条  执行计划检修的设备必须具备以下基本资料：

（一）设备的检修规程。

（二）设备检修的工时定额、资金定额、备品配件和材料清单。

（三）设备安全检修规程。

第三十三条  应根据设备检修周期、实际运转状况以及综合平衡结果，编制年度、月份的大、中、小修计划及系统（装置）停车大修计划，作为编制公司生产计划的依据。检修计划一经批准。必须严格执行，调整计划要填报检修计划变更单，并报请设备部批准。

设备检修要按照科学文明检修的要求，编制好检修方案。不具备施工条件，不得草率停车检修。

第三十四条  为了保证设备正常维护和计划检修的需要，应合理储备备品配件，要抓好用、管、修、供四个环节，做好备件进厂质量检验，同时做好进口备件国产化工作。

第三十五条  在保证设备检修质量的前提下，大力开展设备、旧件的修旧利废工作，利用先进技术进行修复再利用，节约检修资金。

第七章  设备现场管理

第三十六条  设备的包机制度

（一）设备现场管理实行包机制，做到每台设备、每条管线、每个阀门、每块仪表有人负责。

（二）操作人员必须以良好的职业道德、严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。

（三）操作人员必须通过岗位练兵和培训，对所使用的设备，做到“四懂”、“三会”，经过考试合格，才能持证单独操作设备。

（四）操作人员必须做好下列主要工作：

1.严格按操作规程进行设备的启动、运行与停车。

2.必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。

3.认真做好设备润滑工作。

4.严格执行交接班制度。

5.保持设备整洁，及时消除跑冒滴漏。

（五）操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷需记在运行记录上，并向下一班交代清楚。

（六）维修工人(机、电、仪)要明确分工，对包干的设备，负有保证维修质量的责任，做到：

1.定时定点检查，主动向操作工了解设备运行情况。

2.发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。

3.按质、按量、按时完成维修任务。

（七）车间设备管理人员应定期或不定期对包机情况进行监督检查，建立评比制度，奖优罚劣。保持设备完好状态。

（八）未经设备部批准，不得将配套设备拆件使用。

（九）积极推进6S管理，培养包机工形成良好素养，不断提高设备现场管理水平

第三十七条  设备现场清洁文明标准。

（一）在用设备及附件齐全、完好、整洁，做到轴见光、设备见本色。

（二）车间及设备周围环境清洁文明，不积水、不积油、沟见底、工料堆放整齐、无杂物。

（三）各类管道保温完好，无严重缺损，色标符合规范，管道排列整齐，防腐有效无严重锈蚀。

（四）检修场地有明显标志，施工机具摆放有序，做到工完料净场地清，安全文明检修。

（五）充分利用6S管理手段加强设备现场管理。

第八章  设备改造与更新

第三十八条  设备部应设专人或兼职负责设备改造和更新工作，参与编制中长期和年度计划，并负责组织实施。

第三十九条  对重要设备的改造和更新，设备部和使用单位必须事先共同进行安全可靠性和技术经济论证，并按照有关程序上报审批。后方可实施。

第四十条  对设备改造验收后新增的价值，应当办理固定资产增值手续。

第四十一条  对属于下列情况之一的设备，应当报废更新。

（一）经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。

（二）设备老化，技术性能落后，耗能高、效率低，经济效益差的。

（三）大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。

（四）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。

（五）国务院有关部门颁布不能继续使用的。

第四十二条  公司出租、转让或者报废设备，必须遵守国资委有关规定。

第九章  奖励与惩罚

第四十二条  根据设备管理工作的需要，定期开展评比竞赛活动。评比竞赛活动单位间、个人间及机台间进行。对设备管理工作中作出显著成绩的职工和集体应当给予奖励。

第四十三条  对于因设备管理混乱、设备严重失修而影响生产的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究负责人或者有关责任人员的行政责任。

第四十四条  对玩忽职守、违章指挥，违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成设备事故和经济损失的职工，根据情节轻重，分别追究经济责任和行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十章  附  则

第四十五条  按照公司培训计划，大力开展人员培训，提高各级设备管理人员素质，提高维修人员技能，提高操作人员对正确使用设备的认识与了解。

第四十六条  本规定自下发之日起执行，由设备部负责解释。